EPIC247 2.0

CR-01 e Adendo CR-01A: análise de impacto e decisões para validação

Checkout Kiwify, entrega interna e Meu EPIC · 03/10/2026 · Desenvolvimento

# 1. Resumo

- Boa parte do que o CR-01 pede já existe no 2.0 e será reaproveitada: contexto de checkout com identificadores opacos, webhook idempotente com estados normalizados, Transaction e PurchaseHistory, supressão de oferta, geração e persistência do Plano, histórico de Mapas e envio de e-mail pelo Resend.

- O que muda é a camada de entrega: o EPIC247 passa a conceder e revogar acesso (AccessGrant) e a mostrar os produtos numa área própria, em vez da área de membros da Kiwify.

- O que é novo: autenticação, Meu EPIC com as 5 seções, materiais de Kit e Protocolo em storage protegido, progresso do Protocolo e PDF do Plano.

- Nada do que foi aprovado na Entrega 01 precisa ser refeito. Mapas, páginas, checkout, webhook e admin continuam como estão.

- Há 12 decisões abaixo. Recomendo validar D1, D3, D4, D6 e D8 antes de começar, porque mudam o modelo de dados. As demais podem ser confirmadas durante a implementação.

# 2. O que já existe e será reaproveitado

| Componente | Hoje | Com o CR-01 |
| --- | --- | --- |
| Contexto de checkout | O site registra StartCheckout e monta o link da Kiwify com o lead e o Mapa em identificadores opacos (sem respostas nem dados pessoais). | Mantém. Passa a usar um id de checkout próprio, que resolve produto, dimensão e Mapa no backend. |
| Webhook Kiwify | Valida assinatura, é idempotente, normaliza aprovado, pendente, recusado, reembolso e chargeback. | Mantém. purchase_approved passa a disparar o provisionamento; reembolso e chargeback, a revogação. |
| Transaction, PurchaseHistory, lifecycle, supressão | Prontos e testados (QA 70/70). | Sem mudança. |
| Plano EPIC 7 Dias | Gerado após a compra a partir do MapResult, com versão do template, persistido e entregue por link com token. | O mesmo Plano persistido passa a abrir no Meu EPIC, só com sessão. Ganha status processing, ready e failed e PDF. |
| Histórico de Mapas | Cada Mapa gera um MapResult novo, revisitável por token seguro e noindex. | Vira a seção Meus Mapas. |
| Identidade | Lead com união de histórico por e-mail, por aparelho e pelo checkout. | Base da conta: a pessoa entra com o e-mail do lead. |
| E-mail | Resend com fila, prioridade, consentimento separado e webhook de entrega. | Novos e-mails transacionais: acesso liberado e link de entrada. |
| Admin | Produtos, vendas, leads, Mentoria, e-mails. | Ganha: acessos do lead (conceder, suspender, revogar) e materiais por dimensão. |

# 3. O que é novo

| Item | Descrição | Tamanho |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Link mágico (D1, D2), sessão com expiração e renovação, sair, limite de tentativas. Toda página e todo download validam sessão + AccessGrant no servidor. | Médio |
| AccessGrant e provisionamento | Concessão por produto e escopo (dimensão ou Protocolo), status active, suspended, revoked, ligada a lead, produto, transação e Mapa. Provisionamento idempotente no webhook. | Médio |
| Meu EPIC | Início, Meus Mapas, Meus Planos, Meus Produtos, Minha Conta. Mobile-first, noindex, sem cache público, estados vazios da CR-01A. | Grande |
| Materiais de Kit e Protocolo | Cadastro no admin, storage privado, download por URL temporária, trava de venda sem materiais. | Médio |
| Progresso do Protocolo | Não iniciado, em andamento, concluído por dimensão (D9) e agregado simples. | Pequeno |
| PDF do Plano | Gerado no servidor a partir do Plano persistido (D7). | Pequeno |
| Eventos | LoginMeuEpic, ViewMeuEpicHome, ViewMapHistory, ViewPlan, DownloadPlanPDF, ViewProduct, DownloadProductAsset, ViewProtocolDimension, CompleteProtocolDimension. | Pequeno |
| QA | Critérios de aceite 1 a 12 do CR-01 e do CR-01A no QA automatizado, incluindo webhook duplicado sem acesso duplicado e revogação. | Médio |

# 4. Modelo de dados proposto

Seguindo a regra do CR de reaproveitar as entidades e acrescentar só o necessário. Tudo numa migração nova, aplicada primeiro no staging.

| Tabela | Para quê | Campos principais |
| --- | --- | --- |
| access_grants | Permissão de acesso por produto | lead_id, product_id, escopo (dimensão ou protocolo), access_status (active, suspended, revoked), source_transaction_id, map_result_id, granted_at, revoked_at, motivo |
| auth_tokens | Links de entrada | lead_id, hash do token (nunca o token), finalidade, expires_at, used_at |
| auth_sessions | Sessões | hash da sessão, lead_id, expires_at, last_seen_at, user agent resumido |
| product_assets | Materiais por dimensão | product_type, dimensão, tipo (manual, workbook, ferramenta), caminho no storage, versão, publicado |
| protocol_progress | Progresso por dimensão | lead_id, dimensão, status, started_at, completed_at |
| plan_generations (já existe) | Plano gerado | acrescenta status ready e processing, pdf_path; mantém template_version e conteúdo |
| checkout_contexts | Id opaco do checkout | id, lead_id, product_id, dimensão, map_result_id, UTMs, created_at |

# 5. Fluxos

## Compra aprovada

- Webhook validado → Transaction atualizada uma vez → AccessGrant criado (idempotente pela transação).

- Plano: geração a partir do MapResult do checkout. Sem Mapa no contexto, fica "aguardando Mapa".

- E-mail de acesso pelo Resend com link de entrada de 72 horas, depois do provisionamento.

## Primeiro acesso

- A pessoa clica no link do e-mail ou digita o e-mail em /meu-epic/entrar e recebe um link de 20 minutos.

- A sessão é criada e ela cai no Início com o que comprou.

## Reembolso e chargeback

- Webhook → Transaction e PurchaseHistory atualizados → AccessGrant revogado (D8). O histórico fica. O conteúdo protegido para de abrir; a tela informa só que o acesso precisa ser revisto, sem detalhe financeiro.

# 6. Decisões para validar

## D1. Mecanismo de autenticação

Ponto: Como a pessoa entra no Meu EPIC?

Recomendação: Link mágico próprio do EPIC247, enviado pelo Resend, em vez do Supabase Auth.

- O mesmo projeto Supabase atende staging e produção, cada um no seu schema. O Supabase Auth é único por projeto: usuários de teste e reais ficariam na mesma lista de contas.

- A identidade já existe no 2.0 (o lead, com união de histórico por e-mail e por aparelho). O link mágico próprio usa essa identidade sem uma segunda tabela de usuários para manter sincronizada.

- O e-mail sai pelo mesmo Resend, com o mesmo remetente e o mesmo registro de entrega, abertura e devolução.

Impacto da decisão: Se a escolha for Supabase Auth, é preciso separar staging e produção em dois projetos Supabase antes, e mapear auth.users ao lead.

## D2. Validade do link e da sessão

Ponto: Quanto tempo valem o link de entrada e a sessão?

Recomendação: Link de entrada de uso único, válido por 20 minutos. Link do e-mail de compra válido por 72 horas, também de uso único. Sessão de 30 dias, renovada a cada uso, encerrada no "Sair".

- Equilíbrio entre segurança e o caso comum de abrir o e-mail da compra no dia seguinte.

Impacto da decisão: Valores definem o texto dos e-mails e da tela de entrada.

## D3. Links atuais do Plano por token

Ponto: O Plano hoje abre por um link com token secreto (/plano/acesso/[token]), sem login. O CR-01A diz que conhecer a URL não concede acesso.

Recomendação: O Plano passa a abrir só com sessão. O link do e-mail vira um link de entrada (expira) que leva direto ao Plano. Links já enviados continuam funcionando como porta: pedem para entrar e depois abrem o Plano.

- Cumpre o CR sem quebrar quem já recebeu e-mail.

Impacto da decisão: Afeta o e-mail de entrega do Plano e a página atual de acesso.

## D4. Estrutura dos produtos na Kiwify

Ponto: Quantos produtos criar na Kiwify?

Recomendação: Plano EPIC 7 Dias: 1 produto (a dimensão e o Mapa vão por identificador opaco do checkout, como o CR permite). Kits: 10 produtos, um por dimensão. Protocolo: 1. Mentoria: 1.

- Kit por dimensão deixa relatório, reembolso e conferência de webhook claros sem depender de contexto.

- No Plano com produto único, uma compra feita por link direto da Kiwify, fora do site, chega sem contexto. Nesse caso o Plano fica "aguardando Mapa" e o comprador faz ou escolhe o Mapa no Meu EPIC. Nada é perdido.

Impacto da decisão: Define quantos links o admin recebe e como o webhook identifica o produto.

## D5. E-mail da compra diferente do e-mail do Mapa

Ponto: A pessoa fez o Mapa com um e-mail e comprou na Kiwify com outro.

Recomendação: A compra continua ligada ao lead do site pelo identificador do checkout. O e-mail da compra vira o e-mail de entrada da conta e o histórico dos dois é unido. Troca de e-mail fica fora do MVP, como o CR já define.

- Evita compra órfã e conta duplicada.

Impacto da decisão: Se preferirem manter o e-mail do Mapa como principal, a pessoa precisa entrar com ele e a compra é anexada a esse lead.

## D6. Formato dos materiais do Kit e do Protocolo no MVP

Ponto: O CR descreve o Kit como conteúdo estruturado, com PDF opcional. Os materiais ainda não existem.

Recomendação: No MVP: arquivos (Manual, Workbook e ferramentas) enviados pelo admin para um storage privado, com download por URL temporária e uma página por dimensão no Meu EPIC listando os materiais. Conteúdo em HTML dentro do site fica como evolução.

- É o caminho mais curto que cumpre acesso protegido, download e histórico.

- Kit e Protocolo só ficam vendáveis quando a dimensão tiver os materiais publicados, com a mesma trava que já existe para o Plano.

Impacto da decisão: Se o Kit tiver que ser HTML desde o início, o volume de conteúdo e de trabalho muda bastante.

## D7. PDF do Plano

Ponto: "Baixar PDF" do Plano: gerado no servidor ou "salvar como PDF" do navegador?

Recomendação: Gerado no servidor a partir do Plano persistido (a biblioteca de PDF já está no projeto).

- Arquivo igual em qualquer aparelho, inclusive celular, onde imprimir para PDF é ruim.

Impacto da decisão: O botão "imprimir" atual continua como alternativa.

## D8. Acesso em reembolso e chargeback

Ponto: O que acontece com o acesso?

Recomendação: Reembolso: acesso revogado. Chargeback: acesso revogado. O histórico (compra, Plano gerado, Mapas) é preservado. Se o chargeback for revertido a favor do EPIC, o acesso volta pelo admin.

- A integração normaliza o chargeback já confirmado. Não há estado de disputa intermediário normalizado para suspender antes.

Impacto da decisão: O estado "suspended" fica disponível para uso manual pelo admin (suporte, investigação).

## D9. Progresso do Protocolo

Ponto: O que conta como "em andamento" e "concluído" em cada dimensão?

Recomendação: Em andamento: abriu ou baixou um material da dimensão. Concluído: a pessoa marca "concluí esta dimensão". Progresso agregado = dimensões concluídas de 10. Sem pontuação nem bloqueio de ordem.

- É derivado de ação real, como o CR pede, e não exige rastrear leitura de PDF.

Impacto da decisão: Define os eventos ViewProtocolDimension e CompleteProtocolDimension.

## D10. Mentoria no Meu EPIC

Ponto: A Mentoria aparece no Meu EPIC?

Recomendação: Só o status (ativa, concluída) e o canal de contato. Sem agenda, que está fora do escopo do CR-01A.

Impacto da decisão: Nenhum.

## D11. Compradores anteriores do Kit Energia

Ponto: Quem comprou o Kit Energia pela Kiwify (Ciclo 1) recebeu o produto na área da Kiwify.

Recomendação: Importar a lista de compradores (exportação da Kiwify) e conceder acesso no Meu EPIC, com e-mail de boas-vindas. Manter a área da Kiwify até a migração terminar.

- Evita duas experiências de entrega convivendo por tempo indeterminado.

Impacto da decisão: Precisa da exportação de vendas da Kiwify.

## D12. Canal de suporte do Meu EPIC

Ponto: Qual e-mail ou canal aparece em "Suporte" e nos e-mails de acesso?

Recomendação: Um e-mail dedicado (por exemplo suporte@epic247.com.br) ou a página de Contato com assunto "Produtos e acesso", que já existe.

Impacto da decisão: Entra nos e-mails transacionais e em Minha Conta.

# 7. Dependências e riscos

- Conteúdo: nenhum Plano está aprovado ainda e os materiais de Kit e Protocolo não existem. A área funciona sem eles, mas nada pode ser vendido até chegarem (travas já existem ou serão criadas).

- Kiwify: o formato real do webhook só será confirmado com uma compra de teste (NC-05 da auditoria). O provisionamento depende disso para ir à produção.

- E-mail de entrada: o domínio já está verificado no Resend e o webhook de entrega está ligado. Um e-mail de login que cai em spam bloqueia o acesso; o texto e o remetente serão testados antes.

# 8. Ordem de implementação proposta

- Fase 1. Migração de dados, autenticação, AccessGrant, contexto de checkout e provisionamento no webhook, com testes de idempotência e revogação.

- Fase 2. Meu EPIC: Início, Meus Mapas, Meus Planos (com PDF) e Minha Conta. Migração dos links atuais do Plano (D3).

- Fase 3. Meus Produtos: Kits, Protocolo, materiais no admin, downloads protegidos e progresso.

- Fase 4. QA automatizado dos critérios de aceite, mobile e acessibilidade, homologação com compra real e reembolso, e migração dos compradores anteriores (D11).

Cada fase vai para a homologação antes da produção, como nas entregas anteriores.

# 9. O que não muda

Mapas e scoring, páginas e Copy Final, preços, checkout com adapter, normalização de estados, atribuição, lifecycle, automações, supressão comercial, SEO e o admin existente. Rotas públicas atuais seguem iguais; o Meu EPIC é acrescentado em /meu-epic, com noindex e fora do sitemap.